南沙大涌口基地码头港池等水域

清淤工程

邀

请

招

标

文

件

广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

2018年7月

总 目 录

第一部分   投标邀请函.............................2

第二部分   投标人须知（含评标办法）...............3

第三部分   工程量清单............................11

第四部分   合同协议书格式........................14

第五部分   投标文件内容及格式....................19

第一部分  投标邀请函

各潜在供应商  ：

南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程 已具备招标条件，广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所作为该项目的建设单位，将根据工程实情和《广东省南沙航道局南沙航标与测绘所关于进一步规范和完善政府采购管理工作的通知》，采用公开招标和邀请招标相结合的方式择优选定该工程的施工承包人，现邀请贵单位参加本工程的投标报价。

一、工程内容：

工程内容包括：南沙航标与测绘所大涌口高桩码头粤标1608船设计停泊水域和回旋水域清淤，清淤标准为水深2.8米（国家85高程，下同），边坡1：5，清淤土由承包人负责，,总工程量为4074立方米。计划施工作业期为10天，拟采用固定总价包干的承包方式，详细的工程内容见本邀请招标文件第三部分《工程量清单》。

上述清淤工程质量应符合工程设计方案及《水运工程质量检验标准》的合格要求。

二、承包商资格：

2.1、承包商应为具备建筑类资质（资格或经营范围）或建筑类、水运工程施工经验的独立法人资格单位。

2.2、本工程清淤土由承包人负责处置，投标人应提供有效的清淤土接收证明。

三、相关事项：

1．招标文件领取时间：2018年7月25日9：00至2018年8月10日16：00

2．投标文件递交时间：2018年8月13日10：30前

3．投标文件递交地点：广州番禺莲花山海鸥大桥旁南沙航标与测绘所3楼航管室

4．开标时间：2018年8月13日11：30

5．开标地点：广州市番禺区莲花山海鸥大桥旁南沙航标与测绘所4楼会议室

6. 本工程最高招标控制价为12万元，即招标人不接受高于控制价的投标文件。

7．定标原则：招标人按规定组建评标专家组对投标文件进行评审，并采用最低评标价法定标，评标办法详见邀请招标文件第二部分。

三、招标人联络方式：

1. 招标人全称：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

2．地址：广州番禺莲花山海鸥大桥旁南沙航标与测绘所

3．邮编：511400

4．电话：020-84657772

5. 电子邮箱：chsyws@126.com

6．联系人：陈先生

第二部分  投标人须知

一、投标人

1．合格的投标人

1.1具备建筑类施工资质（资格）或土建类、水运工程经验，且具有良好的合同履行能力、诚实守信的独立法人资格供应商单位。

1.2本工程清淤土由承包人负责处置，投标人应提供有效的清淤土接收证明。

1.3投标人应遵循广东省航道事务中心政府采购补充规定、广东省南沙航道局南沙航标与测绘所关于进一步规范和完善政府采购管理工作的通知等相关制度规定。

2．投标费用

2.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

1．招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

1.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致报价被拒绝。

2．招标文件的澄清

2.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，应在投标文件递交截止日前3天以书面或电子邮件的形式通知招标人。招标人认为有必要答复时，应用书面或形式作出答复，并将答复内容作为招标文件的补充部分，分发给予所有获得同一招标文件的投标人。

3．招标文件的修改

3.1在投标文件递交截止时间前3天，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对招标文件的修改，将以书面或电子邮件的形式通知已获得招标文件的每一位潜在投标人，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修改投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更以书面或电子邮件形式通知上述每一潜在的投标人。

三、投标文件

1．投标文件的组成

1.1投标函

1.2法定代表人身份证明书

1.3法定代表人授权书

1.4已标价工程量清单

1.5施工组织设计

1.6承诺函

1.7其他资料（带“★”的资料必须提供，否则作废标处理）：

- ★企业营业执照；

- ★资质证书（如无施工资质可不提供）；

- ★组织机构代码证；

如投标人已三证合一，则须提供相应证明。

（四）承担过的建筑类或水运工程业绩至少一项（提供中标通知书或合同协议书或验收证明，并以合同签订时间为准，不具备建筑类施工资质的投标人必须提供）。

（五）有效的清淤土接收证明。

2.投标报价

2.1所有投标价均以人民币报价（按四舍五入取整），且只允许有一个报价（投标报价若高于招标控制价作为废标处理）。

2.2投标报价要求说明详见第三部分工程量清单。

2.3投标人填入工程量清单中的综合单价、合价、总报价均已包括了为实施和完成工程量清单范围内工程所需的劳务、材料、船机、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、质量保修、临时设施、管理、保险、税费及利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.4投标文件有效期应为报价文件递交截止日起30日内有效。

3．投标文件的签署及规定

3.1投标人应填写全称，同时按招标文件要求的地方加盖单位公章和骑缝章。

3.2投标文件必须由法定代表人或其授权代理人在招标文件要求的地方签署。

3.3投标文件为一式2份，其中正本1份（A4纸打印），副本1份（可为正本复印件），在报价文件封面右上角注明正（副本），如果正本与副本不符，以正本为准。

4．投标文件的密封及标记

4.1投标文件的正本、副本应装入同一个信封并密封，信封上注明招标人名称、项目名称、投标人名称、地址及“2018年8月13日11:30前不得启封”字样，信封的封口需加盖投标人公章。

5．投标文件的递交

5.1投标文件必须在递交截止时间前派人或以邮递的方式送达招标人指定的投标地点，招标人签收后将回函投标人确认。

5.2招标人如需推迟投标截止时间，应以书面或电子邮件的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 开标及评标、定标

1．开标

招标人将在招标文件中规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可根据需要自己决定是否安排投标代理人现场见证开标，但投标人应明白无论是否安排代理人在现场见证开标，均应认可最终的评标结果。

开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，经确认符合要求后由招标人代表当众拆封，宣读投标人名称、投标价格或价格折扣、工期等关键信息。

- 评标专家组

开标前，招标人将从不同部门中随机选择3名及以上经济、技术等方面的专家组建评标专家组，评标专家组将依据按招标文件要求对投标文件进行评审和比较，并由评标专家组确定第一中标人。

- 投标文件评审

3.1评审原则：评审专家组成员应当依照招标投标法和相关法律规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

3.2评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，按投标人总报价由低到高的顺序确定排名前三的投标人，并确定排名第一（总报价最低）的投标人作为中标人，如排名第一的投标人不少于2家，则由评标专家组随机抽签确定中标人。

3.3投标文件的初审

投标文件初审内容为投标文件是否响应招标文件的要求、投标人是否具备资格、投标文件组成是否完整、价格构成有无计算错误、报价是否超出控制价、文件签署、盖章是否齐全有效，投标文件初审细则表详见附表1。

有下列情形之一者，将导致废标：

（1）投标文件不按要求密封及标记的；

（2）投标文件无法定代表人或其授权代表签字的；

（3）投标文件有效期不满足招标文件要求，总报价超出控制价的；

（4）投标文件没按格式编制或不完整的；

（5）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；

（6）不具备建筑类施工资质（资格）或土建类、航道航标工程经验的。

（7）未提供清淤土接收证明的。

初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过初审，评标专家组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标专家组将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的报价评审，否则将被淘汰。

投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。在评审过程中，如出现有效投标人达不到法定人数，将视招标失败。

3.4报价评审：本工程将采用最低评标价法定标，即在通过投标文件初审的投标报价中按由低到高的顺序确定报价排名前三的投标人，并确定排名第一（总报价最低）的投标人作为中标人，如排名第一的投标人不少于2家，则由评标专家组随机抽签确定中标人。

4.公示与定标

4.1评标小组在开标当天确定第一中标人，并在1个工作日向确认中标人发出中标通知书，并将中标结果在南沙航道阳光政务平台上进行公示，公示期不得少于3天。

4.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。

4.3投标人应理解招标人有权拒绝最低的投标报价或所收到的全部投标报价。

5.中标通知书

5.1在投标有效期内，招标人将以《中标通知书》形式通知评标专家组所确定的中标人。

5.2当中标人按规定与招标签订经济合同后，招标人将向其他投标人发出《未中标通知书》，招标人原则上对未中标的投标人不作任何原因的解释。

5.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

6．签订合同

6.1中标人应该在中标通知书发放2周内与招标人签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

6.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同的组成部分。

6.3中标人应当按照合同约定履行义务，未经招标人同意不得将中标项目非法转让或转包给他人。

- 招标文件适用范围

7.1投标人应遵循广东省航道事务中心政府采购补充规定、广东省南沙航道局南沙航标与测绘所关于进一步规范和完善政府采购管理工作的通知等相关制度规定，如招投标过程中遇本招标文件未言明的规定、规则，则按上述适用规定进行解释或执行。

7.2本招标文件解释权归招标人。

附表1：初审细则表

南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程投标文件初审细则表

| 序号 | 评审内容 |  | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质是否符合招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 2 | 资格证明文件是否齐全 |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期是否为30天 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件符合招标文件的密封、签署、盖章 和格式要求 |  |  |  |  |
| 5 | 商务和服务内容无明显偏离招标文件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人是否提供虚假证明材料 |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价是否超过招标控制价 |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评标专家认定为无效标的 |  |  |  |  |
| 9 | 结论 |  |  |  |  |
| 10 | 不通过理由说明 |  |  |  |  |

1．评标专家在表中填写“〇（通过）”或“X（不通过）”，在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

2.有半数以上的评标专家对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初审投标人，不得进入下一步商务技术、价格评审。

评标专家组成员签名：

附表2：投标单位报价明细表

南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程投标报价明细表

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价（元） | 排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1、评标小组成员按投标文件记录投标价。开标期间，无论投标方是否派人员到场，投标报价均有效。

评标专家组成员签名：

第三部分 工程量清单

- 报价说明

1.本工程最高招标控制价为人民币12万元，投标人报价不的超过该控制价。

2.本工程采用固定总价包干的承包方式，清单中每个项目都必须填入综合单价，并按规定计算出合价及总报价，本次询价只允许有一个报价，在合同实施过程中综合单价、合价、总报价都不作调整，由中标人包干完成合同全部内容。

3.投标人填入工程量清单中的综合单价、合价、总报价均已包括了为实施和完成工程量清单范围内工程所需的劳务、材料（不含甲供器材）、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、质量保修、临时设施、管理、保险、税费及利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，投标人必须按招标人要求完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

5.本工程所需的材料、设备供应方式详见工程量清单，投标人应承担其责任范围内的材料、设备费用，材料、设备的购置及采购管理费均应在报价中考虑。

6.投标人用于本工程的各类装备（船舶机械设备）的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总报价之中。

7.投标人负责施工涉及的海事、水利等许可手续，负责协调本工程施工期间的社会关系、村民关系，所有与本工程有关的社会纠纷、村民纠纷均有乙方负责处置，甲方不承担任何责任。

8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）报价（按四舍五入取整）,投标总报价若高于招标控制价作为废标处理。

9.投标人报价工程量清单中的任何算术错误，采购人将按评标办法规定的原则予以修正。

10.本说明未言明的其它报价要求或规则、规定，均按《水运工程工程量清单计价规范》或《建设工程工程量清单计价规范》等相关规范的要求执行。

11.本工程的设计方案图纸（疏浚区域水深地形图）由招标人以电子版形式发送至各投标人邮箱。

工程量清单项目总价表

工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般项目 A |  |  |
| 二 | 单位工程 B |  |  |
| 2.1 | 港池、航道清淤 |  |  |
| 三 | 写入投标文件的标价总计 C=A+B |  |  |

- 一般项目清单计价表

工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100100101000 | 规费 |  |  |
| 2 | 100100102000 | 安全文明施工费 |  | 分项工程清单费用的1.5% |
| 3 | 100100103000 | 施工环保费 |  |  |
| 5 | 100100105000 | 临时用电 |  |  |
| 6 | 100100106000 | 临时用水 |  |  |
| 7 | 100100107000 | 临时通信 |  |  |
| 8 | 100100108000 | 竣工文件编制 |  |  |
| 9 | 100100109000 | 施工措施项目 |  |  |
| 10 | 100100110000 | 施工方报建费 |  |  |
| 11 | 100100111000 | 验收工作费 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |

- 分项工程量清单计价表

工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 100200002001 | 港池、航道清淤 | m3 | 4074 |  |  | 大涌口高桩码头港池水域清淤，清淤水深2.8米，边坡1:5，清淤土由投标人自行负责处置（提供清淤土接收证明）。 |

注：1、上述分项工程中的清淤土接收区及处置方案由投标人自行负责，费用已包含在综合单价中，表中开列的工程量在施工期间不予调整，并作为结算依据。

第四部分 合同协议书格式

南沙大涌口基地码头港池等水域

清淤工程合同协议书

工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程

工程地点：广州市南沙开发区

委托方（甲方）：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

承接方（乙方）：

签订日期：      年    月    日

南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程合同协议书

委托方：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所         （以下简称“甲方”）

承接方：                                               （以下简称“甲方”）

为了发挥甲、乙双方各自的优势，合理配置资源，甲方现将 南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程 委托给乙方实施。双方根据《中华人民共和国合同法》及《广东省航标管理办法》等国家有关法规、办法，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为明确双方的权利与义务，确保工程质量，订立如下合同条款，以供双方遵照执行。

第一条、工程概况

1.1工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程。

1.2工程地点：广州市南沙开发区大涌口蕉门水道。

1.3工程范围：南沙航标与测绘所大涌口高桩码头粤标1608船设计停泊水域、回旋水域清淤和清淤土处置等。

1.4工程内容：详见附件《已标价工程量清单》。

第二条、合同工期及价款

2.1本合同工期为    日，自合同签订之日起计。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响及非承包人原因）造成的停、窝工时，工期顺延。

2.2合同总价：按照本工程的招标结果，乙方完成本合同工程的合同总价为￥         元（大写：人民币         圆整）。

2.3本合同总价包含乙方按合同规定的工期和技术质量、安全等要求实施并完成本工程所需的所有费用，包括但不限于工程所需的劳务、材料（不含甲供器材）、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、临时设施、管理、保险、税费及利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.4合同款支付方式：工程完工并通过验收后5个工作日内，甲方向乙方一性支付全部的合同价款。

2.5乙方应凭正规的发票收取合同款。

第三条、材料及设备供应

3.1本工程所需的全部材料、设备的供应方式将以工程量清单为准。

3.2本工程所需的船机、设备、机具等其它一切应满足本合同工程施工生产需要和直接或间接用于本合同工程的所有机械、设备、机具等均由乙方负责，费用已包含在本合同总价中。

3.3乙方负责采购的材料、设备、设施等均应符合国家有关技术、质量标准、施工图设计文件和水运工程质量检验标准的要求，乙方所提供的船机、设备、机具的型号、规格、性能均应符合符合国家有关标准，满足本合同工程施工生产的要求。

第四条、工程验收及质量

4.1本工程完工后必须通过招标人组织的水深测量验收，施工质量符合工程设计方案及《水运工程质量检验标准》的合格标准。

4.2因乙方原因导致工程质量达不到规定的标准，无法通过验收的，甲方有权要求乙方进行返工，由此造成的工期延误或费用增加，乙方必须承担相应的损失和责任。

4.3因甲方原因导致工程质量不符合要求的，由甲方承担相应责任，由此造成的工程延误同样由甲方承担。

4.4工程竣工验收后，乙方需向甲方提交竣工资料纸质版一式五份及PDF格式电子版光盘一份，纸质版资料要求签字盖章清晰、装订齐全。

第五条、甲乙双方的责任

5.1甲方责任：

5.1.1甲方负责乙方工程的质量、进度、采购、安全、环保的监督工作，督促乙方按工程建设程序生产作业，采购符合要求的材料、设施，确保工程按时保质保量完成，同时甲方还应在权责范围内配合好乙方开展施工生产。

5.1.2甲方负责工程测量验收工作，即及时的根据乙方的申请对施工水域进行水下地形测量验收，费用由甲方自行承担；因乙方原因导致的返工验收测量，费用由乙方承担。

5.1.3按照合同约定的方式，按时足额向乙方支付合同款。

5.1.4本合同其他条款规定的权利和义务。

5.2 乙方责任：

5.2.1乙方应在开工前根据工程特点编制施工组织设计、安全应急预案，然后根据甲方批准的施工组织设计组织、安全应急预案进行施工。

5.2.2乙方应成立专门的工程项目管理组，配备足够的人员、船机设备，并建立严格的质量、进度、采购、安全、环保管理体系，严格按照建设程序、质量标准、技术规范进行施工，采购符合要求的材料、设施，自觉接受甲方及航道管理部门的监督检查，确保工程质量合格并通过甲方的验收。

5.2.3 乙方负责做好工程施工原始记录等相关施工资料的编制、收集和整理，对其真实性、合法性及有效性负责，并在工程竣工验收后编制竣工资料上报给甲方。

5.2.4乙方应遵守国家安全生产及环境保护相关法规，在工程施工时严格按照有关的安全技术标准、船机设备安全技术规程进行生产作业，同时要保持施工水域或场地的整洁，不得造成公共设施破坏、环境噪音污染、水土流失、影响公共卫生情况。清淤土应严格按照施工组织设计要求运输至有效的接收区进行处置，杜绝乱抛乱卸的施工行为。

5.2.5乙方负责本工程涉及的海事、水域等许可手续，负责协调本工程施工期间的社会关系、村民关系，所有与本工程有关的社会纠纷、村民纠纷均有乙方负责处置，甲方不承担任何责任。

5.2.6乙方凭正式发票收取甲方支付的合同款，并积极履行本合同其他条款约定的权利和义务。

第六条、违约责任

6.1因乙方原因（不可抗力除外）不能全面履行本合同（如：质量、进度、采购、安全、文明施工、现场管理）时，均属违约情况，违约应根据具体情形评估相应的损失，并由乙方承担相应的责任。

6.2甲方未按合同约定时间支付合同款，每逾期1日，须向乙方支付未偿付费用的1‰违约金。如甲方逾期超过30日仍未支付，乙方有权终止合同，由此产生的任何损失均由甲方承担，同时甲方还须向乙方支付相应的逾期违约金。

6.3乙方原因导致未按合同约定的期限完工，每逾期1日，须向甲方支付1‰违约金，如乙方逾期超过20日仍未完工，甲方有权终止合同，剩余合同款不予支付，由此产生的任何损失均由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付相应的逾期违约金。

第七条、合同争议的解决方式

7.1本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方同意由广州南沙区仲裁委员会仲裁，未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第八条、附则

8.1本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

8.2 本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，并在双方履行完合同规定的义务后失效。

8.3本合同一式     份，甲方执     份，乙方执    份，每份具有同等法律效力。

8.4附件：已标价工程量清单

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表人签字：                          代表人签字：

联系人：                              联系人：

联系电话：                            联系电话：

签订地址：广州市番禺区莲花山海鸥大桥旁

签订日期：    年    月    日

第五部分 投标文件内容和格式

正本/副本

南沙大涌口基地码头港池等水域

清淤工程

投

标

文

件

投  标  人（盖章）：

法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（一）投标函

致：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

（投标人全称）授权         （代理人姓名）         （代理人职务）为全权代理人，参加贵单位组织的南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程的招标活动，并按要求进行投标报价。为此：

1、我方己仔细研究了南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程招标文件的全部内容，愿意以￥        元（大写：人民币       圆整）的总报价，按照招标文件中规定的条件及要求，完成招标范围内的全部工作，并承担相关的责任和义务。

2、我方的施工工期为     日历天。

3、若我方中标：

3.1我方将依据工程特点科学管理，精心组织施工，确保工程质量符合工程设计方案及《水运工程质量检验标准》的合格等级标准。

3.2在合同协议书正式签署前，我方的投标文件将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、我方同意本投标文件在投标文件递交截止之日起 30 日历天内有效,并对我方具有约束力。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与招标有关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

6、我们完全理解贵方有权决定成交者，还理解贵方不一定接受最低的投标报价或收到的全部投标报价。

投标人（盖章）：

授权代理人（签字）：

日     期：        年       月       日

（二）法定代表人身份证明书

兹有                   （法定代表人姓名），身份证号：                     在                   （投标人全称）担任               （职务名称），是（投标人全称）                               的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日     期：         年       月       日

（三）法定代表人授权书

致：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

（投标人全称）的               （法定代表人）代表本公司授权              （被授权人姓名、职务），身份证号：                 为授权代理人，参加贵单位组织的南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程项目的招标活动，全权处理本次招标活动中的一切事宜。

附：代理人身份证复印件

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期：        年       月       日

- 已标价工程量清单

1.本工程最高招标控制价为人民币12万元，投标人报价不的超过该控制价。

2.本工程采用固定总价包干的承包方式，清单中的每个项目都必须填入综合单价，并按规定计算出合价及总报价，本次招标只允许有一个报价，在合同实施过程中综合单价、合价、总报价都不作调整，由中标人包干完成合同全部内容。

3.投标人填入工程量清单中的综合单价、合价、总报价均已包括了为实施和完成工程量清单范围内工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、临时设施、管理、保险、税费及利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，投标人必须按招标人要求完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

5.本工程所需的材料、设备供应方式详见工程量清单，投标人应承担其责任范围内的材料、设备费用，材料、设备的购置及采购管理费均应在报价中考虑。

6.投标人用于本工程的各类装备（机械设备）的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总报价之中。

7.投标人负责施工涉及的海事、水利等许可手续，负责协调本工程施工期间的社会关系、村民关系，所有与本工程有关的社会纠纷、村民纠纷均有乙方负责处置，甲方不承担任何责任。

8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）报价（按四舍五入取整）,投标总报价若高于招标控制价作为废标处理。

9.投标人报价工程量清单中的任何算术错误，采购人将按评标办法规定的原则予以修正。

10.本说明未言明的其它报价要求或规则、规定，均按《水运工程工程量清单计价规范》或《建设工程工程量清单计价规范》等相关规范的要求执行。

11.本工程的设计方案图纸（疏浚区域水深地形图）由招标人以电子版形式发送至各投标人邮箱。

工程量清单项目总价表

工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般项目 A |  |  |
| 二 | 单位工程 B |  |  |
| 2.1 | 港池、航道清淤 |  |  |
| 三 | 写入投标文件的标价总计 C=A+B |  |  |

- （一）一般项目清单计价表

工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100100101000 | 规费 |  |  |
| 2 | 100100102000 | 安全文明施工费 |  | 分项工程清单费用的1.5% |
| 3 | 100100103000 | 施工环保费 |  |  |
| 4 | 100100105000 | 临时用电 |  |  |
| 5 | 100100106000 | 临时用水 |  |  |
| 6 | 100100107000 | 临时通信 |  |  |
| 7 | 100100108000 | 竣工文件编制 |  |  |
| 8 | 100100109000 | 施工措施项目 |  |  |
| 9 | 100100110000 | 施工方报建费 |  |  |
| 10 | 100100111000 | 验收工作费 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |

- （二）分项工程量清单计价表

工程名称：南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 100200002001 | 港池、航道清淤 | m3 | 4074 |  |  | 大涌口高桩码头港池水域清淤，清淤水深2.8米，边坡1:5，清淤土由投标人自行负责处置（提供清淤土接收证明）。 |

注：1、上述分项工程中的清淤土接收区及处置方案由投标人自行负责，费用已包含在综合单价中，表中开列的工程量在施工期间不予调整，并作为结算依据。

（五）施工组织设计

施工组织设计为投标文件的重要组成部分，投标人应根据该工程的实际情况编制合理可行的施工组织设计，中标后将严格按照施工组织设计开展施工作业，投标人必须提交施工组织组织设计，否则废标处理。

（六）承诺函

致：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

我方参加了南沙大涌口基地码头港池等水域清淤工程的招标活动，若有幸中标，我方在此承诺：

1、我方保证依据工程特点制定详细的施工方案，并严格按照施工方案组织施工生产。

2、我方保证为本工程投入足够的人员及船机设备，并随时准备根据工程需要或贵方的指示增加人员或船机设备，确保工程质量及进度。

3、在工程实施过程中，我方将完全响应招标文件的所有条款，履行双方签订的合同义务，质量标准满足工程设计方案及《水运工程质量检验标准》的合格等级标准。

4、在工程实施过程中，我方保证精心施工，确保质量，安全生产，保护环境，按时支付农民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等费用，按贵方要求的工期完工。

5、严格按照国家安全、环保法律法规进行施工，加强清淤土处置管理，严格到有效的接收区处置清淤土，杜绝任何乱抛乱卸清淤土的施工行为，并承担相应的责任。

6、如我方违背了上述承诺，本项目招标人广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所有权取消我方的中标资格或解除施工合同，并由我方承担相应的违约责任。

投标人（盖章）：

授权代理人（签字）：

日     期：        年       月       日

（七）其他材料

投标人须提供的其他材料，带“★”的资料必须提供，否则作废标处理。

（一）★企业营业执照。

（二）★资质证书（如无施工资质可不提供）

- ★组织机构代码证。

如投标人已三证合一，则须提供相应的证明材料。

（四）承担过的建筑类或航道航标工程业绩至少一项（提供中标通知书或合同协议书或验收证明，并以合同签订时间为准，此项为不具备建筑类施工资质的投标人必须提供）。

（五）有效的清淤土接收证明。