附件1

## 江门所航标维修改造项目施工图设计用户需求书

- 一、采购项目名称：江门所航标维修改造项目施工图设计

- 二、项目概况

拟将西江1江尾13#左过河标改造水中塔标，在西江1、虎跳门水道等航道增设指路牌。根据《广东省航道事务中心养护专项工程管理办法》的规定，采购人需委托专业单位就江门所航标维修改造项目开展施工图设计。

采购预算（最高限价）：￥105,000.00元。凡超出最高限价的，一律视为无效报价。

- 三、项目内容（包括但不限于）：

（一）由于项目河段均已实施航道整治，成交供应商自行结合以往地质资料，开展江门所航标维修改造项目施工图设计，其中西江1江尾13#过河标为水中塔标，指路牌结构为钢结构。

（二）负责项目成果的专家审查会务工作，并按采购人所要求的期限内提交相应数量的成果资料给采购人。

- 四、工作要求（包括但不限于）：

1.自行结合以往地质资料，开展江门所航标维修改造项目施工图设计，航标结构桩基础按国家现行的有关政策、规定和交通部颁发的规范、规定进行布置设计，承载力必须满足结构要求。

2.施工图设计依据中华人民共和国交通部《内河航运工程施工图设计文件编制办法》及其他相关规定和要求进行编制。

3. 施工图设计必须以按照批文要求的建设规模、标准、设计方案及投资控制等进行编制，施工图预算原则上不得突破已批准的概算，最后形成的设计文件须通过专家评审和省航道事务中心的审查。

4.施工图设计应按国家现行的有关政策、规定和交通部颁发的规范、规定进行编制，编制设计文件时，应认真进行调查、研究、勘察、试验，设计基础资料应齐全、准确，要坚持先进、合理、经济、安全的原则，尽可能采用国内外成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料。

5.施工图设计包括设计说明书、技术规格书、图纸、工程量及设备材料清单、预算及附件等部分。

6.按采购人要求的期限内提交20份项目设计文件送审稿供省航道事务中心进行审查。

7.负责设计成果的专家审查会务工作，并按采购人所要求的期限内提交修改完善后的设计成果给采购人。

8.向采购人提供修改完善的施工图设计成果5套。

五、附则

（一）工期：自合同签订日起20日内提交第一版初步设计方案；按采购人所要求的期限内更新完善初步设计方案。

（二）质量要求：满足国家及行业相关技术标准要求，成果质量达到合格标准。

（三）报价要求：供应商所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，应包括成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

（四）安全文明施工要求：遵守省、市相关管理部门安全文明施工的规定。

（五）验收要求、验收标准及方法：满足国家及行业相关技术标准要求，分别通过采购人、广东省航道事务中心组织的审查。

（六）履约保证金

1.提交时间：合同签订之日起10日内；

2.金额：合同（成交）金额的10%（即    元，人民币大写：     ）；

3.方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式；

4.退还说明：项目履约保证金在江门所航标维修改造项目通过广东省航道事务中心验收，按采购人的要求提交最终的成果资料后，且成交供应商按要求提交书面申请后，采购人在收到申请后的30个工作日内一次性无息退还。

（七）付款方式：分期付款

1.第一期：合同签订后，成交供应商将履约保证金支付给采购人指定账户，采购人在收到成交供应商提交的书面申请及项目履约保证金汇入凭证之日起10个工作日内按合同价的30%（即    元，人民币大写：     ）作为项目预付款支付给成交供应商。

2. 第二期：江门所航标维修改造项目正式开工后，成交供应商在规定的时间内提交齐全的施工图设计成果资料给采购人，并经采购人审核确认后，成交供应商向采购人提交书面申请及有效的税务发票，采购人自收到相关资料之日起10个工作日内按合同价的70%（即    元，人民币大写：     ）作为第二期款支付给成交供应商。

3.支付项目款项必须凭有效书面申请和有效的税务发票支付。

4.因受财政拨款控制，在采购人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，不应属采购人违约，成交供应商须继续履行合同中要求的相关内容。

（八）承包方式

本项目报价采用总价包干方式，供应商必须对所投项目整体进行投标，且要提供完整的技术资料。采购报价应包括采购人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和采购人应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用、各阶段的相关审查会务费用及其他管理费用等。

（九）知识产权的范围及归属

供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部成果文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其成果文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；本项目形成的成果的知识产权归采购人所有，成交供应商不得用于本合同之外的用途，不得通过任何方式透露给第三方。

（十）其它要求

1.供应商参与投标的工作方案整体上必须满足或优于用户提出的要求，并且详述技术支持能力及相关保障措施。

2.供应商应按照本询价文件所明确的服务范围和内容，结合自身实力、市场状况、工期及质量要求及风险（供应商要充分考虑到可能未列入本次招标范围的、在合同履行过程中为保证质量而又必须完成的工作内容、不可抗力以及发生合同中止的风险，如工程投资规模的改变、因其他因素引起的赔偿等，并充分体现在响应报价中；成交供应商合同履行过程中不得对该部分内容的费用提出补偿要求）等因素，在规定的报价范围内自行确定最终的优惠报价。成交供应商因对履行合同风险和不可抗力等因素估计不足而引起的额外费用，采购人在合同执行过程中不予补偿。

3.供应商报价时要充分考虑到采用分期实施时所增加的工作量，分期实施时承包人按采购人要求在规定时间内按需要提交的相应成果资料所增加的工作量采购人不再支付费用。

4.成交供应商负责项目成果（包括采购人组织和广东省航道事务中心组织）专题审查会议所有的开支（含会务费、专家费、现场踏勘、交通等费用）。如项目成果不通过验收，则需多次开会，直至通过评审。