附件1

粤标1107、粤标巡1109船上排

检修项目询价文件

一、项目概况

（一）项目名称：粤标1107、粤标巡1109船上排检修。

（二）项目施工地址：江门市。

（三）项目主要内容包括：

检修项目见粤标1107、粤标巡1109船上排检修项目清单（后附）

（四）项目工期：本项目总工期为15天，由我所与成交单位签订施工合同起算。如遇特殊情况工期根据实际延后。

二、项目金额

（一）本项目最高限价为23万元，报价单位高于限价视为无效报价。

（二）资金来源：财政性资金。

三、潜在供应商资格条件

本项目的潜在供应商应当具备以下资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

（二）供应商具有经营范围具有船舶建造、船舶修理、船舶修造等经营范围（具备其一即可）；

（三）供应商符合以下技术要求（包括但不限于）：

1.有船坞场地，船坞承载能力须满足总长：27.5米，型宽：5.5米，型深：2米，吃水：1.5米的船舶；

2.工程安全管理无不良记录；

3.工程质量可靠，能保证通过船检部门相关检验。

（四）本项目不接受联合体报价。

四、报价须知

（一）报价人应满足上述潜在供应商资格条件的要求。

（二）本项目报价文件包括：报价文件、法人或委托代理人身份证复印件（如委托代理人需提供授权委托书）、企业营业执照复印件，如参加本次报价，报价单位须按照附件2中的报价文件格式编制报价文件，并在规定的时间向采购人提交报价文件。报价文件需密封提交，无密封的按无效文件处理。

（三）递交时间（北京时间）：2020年08月28日14时30分至2020年8月28日15时30分（评审时间前一个小时）。逾期送达不予受理。

（四）递交地点：广东省江门市新会区会城冈州大道中9号三楼（广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所三楼会议室）。

（五）报价文件提交方式：现场提交。

（六）工程报价方式：投标报价人根据采购人提供的报价项目内容，结合市场价格进行报价。

（七）报价人若对报价文件有疑问需要澄清，请于2020年08月26日前以书面形式向采购人提出，采购人在2020年08月26日以书面形式解答。

（八）工程质量目标：工程质量合格。

（九）安全生产文明施工目标：无安全责任伤亡事故。

（十）未经采购人允许，成交单位不得将工程转包、分包，否则采购人有权终止施工合同，成交单位应赔偿一切经济损失。

五、质量标准

工程质量符合行业相关标准及合同的要求，船舶修理完工后能通过海事部门或船级社的检验。

六、项目评审

（一）评审时间：2020年08月28日15时30分（北京时间）。

（二）评审方法：1、评审小组由江门航道事务中心内部采购评审小组成员组成，共3名。2、第一轮资格审查，通过资格审查的供应商不少于3家的情况下进入下一轮的评审，如通过资格审查的供应商少于3家，本次询价采购废止。3、第二轮评审：审核合格供应商的报价，取有效报价中最低报价的单位为第一成交候选单位，以此类推第二、第三候选单位。超出最高限价（最高控制价）作无效报价处理。4、当第一候选单位在收到确认候选通知后放弃的或因其他原因无法履行承诺时，第二确认候选单位以其所报价格作为本次询价的候选单位，以此类推。

（三）评审地点：广东省江门市新会区会城冈州大道中9号三楼（广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所三楼会议室）。

七、工程合同

确定成交单位发出《成交通知书》后，将根据新会航标与测绘所样板合同格式由双方协商签署施工合同。

八、成交结果公示

本次询价的结果将在广东省江门航道事务中心阳光政务平台公示。

九、其它说明

（一）采购人对未成交原因均不做任何解释，也不退还报价资料。

（二）不论成交与否，报价单位编制报价文件的所有费用均由报价单位自行负责。

（三）成交单位在接到成交通知后七天内到新会航标与测绘所与采购人签订工程施工合同，逾期按放弃成交处理。

| 附 一、粤标1107船上排检修维修项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 船舶出入坞费用 |  |  |
| 1 | 入坞、出坞费 | 项 | 1 |
| 2 | 日租 | 天 | 15 |
| 3 | 水电费 | 天 | 15 |
| 二 | 驾驶部项目 |  |  |
| 1 | 水线以下船体外板打沙,油701两度、702两度、703一度 | m² | 237 |
| 2 | 水线至甲板船体外板打沙,油红丹、白醇酸漆各两度 | ㎡ | 81 |
| 3 | A字吊补丹，油蓝白漆1度 | ㎡ | 10 |
| 4 | 保养门架搭棚架费 | 项 | 1 |
| 5 | 全船舷墙板内外打沙，油红丹、白醇酸漆各两度 | ㎡ | 95 |
| 6 | 主甲板打沙，油红丹2度，墨绿甲板漆2度 | ㎡ | 105 |
| 7 | 驾驶台顶甲板、船员宿舍顶甲板、机舱顶甲板花铲，补丹，统油墨绿甲板漆1度 | ㎡ | 77 |
| 8 | 烟囱、桅杆、通气管、水箱、水管花铲，补丹，统油面漆1度 | ㎡ | 20 |
| 9 | 甲板室首层、二层围板，楼梯，延伸甲板底，吊联板花铲，补丹，统油蓝白漆1度 | ㎡ | 246 |
| 10 | 全船铃枕、缆桩、消防栓、锚机、卷扬机花铲油漆 | ㎡ | 38 |
| 11 | 全船桅杆、灯斗、雷达及天线座、消防栓花铲，补漆3度，统油面漆一度 | ㎡ | 28 |
| 12 | 机舱地板、二层地板、四周围板及顶板、工具箱、楼梯清洁，花铲，补丹，统油面漆1度 | ㎡ | 311 |
| 13 | 机舱底及肋骨、机座板清洁，花铲，油铁红一度 | ㎡ | 130 |
| 14 | 机舱管道分色油漆 | 项 | 1 |
| 15 | 清洗机舱底 | 项 | 1 |
| 16 | 船头艏尖舱内四周及底、顶（含肋骨）清洁，油铁红1度 | ㎡ | 159 |
| 17 | 锚链柜花铲，补丹，油铁红2度 | ㎡ | 28 |
| 18 | 船头二舱内四周及顶、底（含肋骨）清洁，舱内卷扬机，水管花铲清洁油铁红1度 | ㎡ | 104 |
| 19 | 船三舱内四周及顶、底（含肋骨）清洁，油铁红1度 | ㎡ | 159 |
| 20 | 尾舱内四周及顶、底（含肋骨）清洁，油铁红1度 | ㎡ | 217 |
| 21 | 舵机舱清洁，油铁红1度 | 项 | 1 |
| 22 | 弹拉水线 | 项 | 1 |
| 23 | 油水尺、干舷符号 | 项 | 1 |
| 24 | 油船牌号、救生衣、沙箱、航道标志 | 项 | 1 |
| 25 | 吊机、卷扬机更换钢丝绳 | 米 | 70 |
| 26 | A字吊架滑轮、转轴检查保养、加黄油 | 项 | 1 |
| 27 | 内舱除锈油漆 | 项 | 1 |
| 28 | 清理淡水日用柜，扫白水泥油 | 个 | 1 |
| 29 | 调整船舶平衡（目前左倾） | 个 | 10 |
| 30 | 防腐锌块更新安装 | 块 | 20 |
| 三 | 轮机部项目 |  |  |
| 1 | 车叶拆装人工 | 项 | 1 |
| 2 | 舵拆装人工 | 项 | 1 |
| 3 | 尾轴拆装人工 | 项 | 1 |
| 4 | 更换尾轴油封YQ110 | 只 | 8 |
| 5 | 更换尾轴防沙胶圈Ф110 | 只 | 2 |
| 6 | 清洗两旁燃油舱舱底油泥 | 项 | 1 |
| 7 | 清洗海底门、沉沙箱、检查海底阀门 | 套 | 1 |
| 8 | 艉轴、齿轮箱、主机校中线 | 套 | 1 |
| 9 | 舵轴、舵板检修 | 项 | 1 |
| 10 | 检修气瓶气阀，更换密封条 | 套 | 1 |
| 11 | 检修舵机两条液压推杆（漏油） | 项 | 1 |
| 12 | 检修2#辅机高压燃油泵(渗油） | 项 | 1 |
| 13 | 检查全船电器及线路设备 | 项 | 1 |
| 14 | 检修机舱燃油抽油泵（电启动抽不上油，手动辅助启动才正常） | 项 | 1 |
| 15 | 主辅机、齿轮箱检修保养。 | 项 | 1 |
| 16 | 卷扬机、锚机、吊机的电机及传动机检修保养。 | 项 | 1 |
| 17 | 发电机组检修保养 | 项 | 1 |
| 四 | 服务项目 | 项 |  |
| 1 | 全船电器，电路，配电箱及设备绝缘电阻测量，出具测量报告 | 项 | 1 |
| 2 | 船舶检验换证服务 | 项 | 1 |
| 3 | 船厂出具技术证明书 | 项 | 1 |
| 5 | 船测厚 | 项 | 1 |

| 二、粤标巡1109船上排检修项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 船舶出入坞费用 |  |  |
| 1 | 入坞、出坞费 | 项 | 1 |
| 2 | 日租（包水电） | 天 | 15 |
| 3 | 水电费 | 天 | 15 |
| 二 | 驾驶部项目 |  |  |
| 1 | 船外壳水洗油1度漆 | m² | 250 |
| 2 | 画水线油船牌名 | 项 | 1 |
| 3 | 船顶部分打磨、批灰清理 | 项 | 1 |
| 4 | 船顶水洗并喷漆油漆1度，批灰位置油平均2－3度 | ㎡ | 50 |
| 5 | 会议室地板修整（小范围突起） | 项 | 1 |
| 6 | 驾驶台前挡风玻璃贴膜 | 项 | 1 |
| 7 | 全船不锈钢护栏扶正 | 项 | 1 |
| 8 | 船底放水、补漏 | 项 | 1 |
| 9 | 整改厕所水箱接管 | 项 | 1 |
| 三 | 轮机部项目 |  |  |
| 1 | 左右尾轴拆检 | 套 | 2 |
| 2 | 左右尾轴更换油封（前后） | 套 | 4 |
| 3 | 更换尾轴机油（人工） | 个 | 2 |
| 4 | 车叶校正 | 个 | 2 |
| 5 | 车叶校正运费 | 次 | 2 |
| 6 | 舵轴拆检 | 套 | 2 |
| 7 | 更换舵轴油封 | 套 | 2 |
| 8 | 两主机更换海水管（改换304不锈钢管） | 项 | 1 |
| 9 | 更换海底门水滤器 | 个 | 2 |
| 10 | 右主机波箱机油冷却器进水口端盖套丝 | 根 | 2 |
| 11 | 更换主机热交换器（斯太尔牌） | 个 | 2 |
| 12 | 拆检右侧排风开关口（活络） | 项 | 1 |
| 13 | 调校喷油器（左主机第六支，右主机第五支漏油） | 个 | 2 |
| 14 | 主机、波箱尾轴校中心线 | 套 | 2 |
| 四 | 服务项目 |  |  |
| 1 | 船厂出具技术证明书 | 项 | 1 |
| 2 | 船舶检验换证服务 | 项 | 1 |