附件1

粤标巡1108船上排检修项目询价文件

一、项目概况

（一）项目名称：粤标巡1108船上排检修项目。

（二）项目地点：江门市。

（三）项目主要内容：船体水洗油漆、左右尾轴、舵轴拆检、主机大修等，详见粤标巡1108船上排检修项目清单（后附）。

- （四）项目工期：本项目总工期为15天，自船舶入坞之日起算。如遇特殊情况，工期根据实际延后。

二、项目金额

（一）本项目最高限价为人民币162713.07元，报价单位高于限价视为无效报价。

（二）资金来源：财政性资金。

三、潜在供应商资格条件

本项目的潜在供应商应当具备以下资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织：持有事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书或者持有工商行政管理部门核发的有效的经营者、企业法人营业执照。

（三）供应商须提供船舶修理、船舶修造、船舶维护（具备其一即可）经营范围的营业执照等证明材料。

（四）供应商符合以下技术要求（包括但不限于）：

1.有船坞场地，船坞承载能力须满足总长：18.2米，型宽：3.92米，型深：1.5米，吃水：0.62米的船舶；

2.工程安全管理无不良记录；

3.工程质量可靠，能保证通过船检部门相关检验。

四、报价须知

- （一）报价人应满足上述潜在供应商资格条件的要求。

- （二）本项目报价文件包括：项目报价文件、法人或委托代理人身份证复印件（如委托代理人需提供授权委托书）、企业营业执照复印件，以上材料均须加盖单位公章，报价文件要加盖密封章。

- （三）报价文件的递交，递交报价文件的时间为2024年4月25日14时30分至2024年4月25日15时30分（评审时间前一个小时），地点为江门市新会区会城冈州大道中9号三楼新会航标与测绘所，逾期送达不予受理；报价文件要加盖密封章（报价文件格式见附件2）。

- （四）项目报价方式：报价人根据业主提供的采购项目内容，经实地勘察并结合市场价格进行报价。

- （五）参加本项目报价的单位，请于本公告公布之日起的3个工作日内，联系采购人对维修项目进行现场踏勘。

- （六）报价人若对报价文件有疑问需要澄清，请于2024年4月24日前以书面形式向业主提出，业主在2024年4月24日以书面形式解答。

- （七）评审时间：2024年4月25日15时30分（北京时间）。

- （八）质量目标：项目质量合格。

- （九）成交单位不得将项目转包、分包，否则采购单位有权终止采购合同，成交单位应赔偿一切经济损失。

- 五、质量标准

- 工程质量符合行业相关标准及合同的要求，船舶修理完工后能通过海事部门或船级社的检验。

- 六、评审方法

- （一）评审小组由江门航道事务中心内部采购评审小组成员组成，共3名。

（二）第一轮资格审查，通过资格审查的供应商不少于3家的情况下进入下一轮的评审，如通过资格审查的供应商少于3家，本次询价采购废止。

（三）第二轮评审：审核合格供应商的报价，取有效报价中最低报价的单位为第一成交候选供应商，以此类推第二、第三成交候选供应商。超出最高限价作无效报价处理。

（四）当有效报价中最高报价有相同的，评审小组通知报价供应商在限定的时间内以邮件方式进行二次报价，并在三个工作日内将盖章的二次报价文件原件送达新会航标与测绘所。二次报价仍存在最高报价有相同的，则由评审小组抽签确定成交供应商。

（五）当第一成交候选供应商在收到成交通知书后放弃的或因其他原因无法履行承诺时，第二成交候选供应商以其所报价格作为本次询价的成交供应商，以此类推。

七、项目合同

确定成交供应商发出《成交通知书》后，项目合同按照新会航标与测绘所提供的合同格式进行签署。

八、成交结果公示

本次询价的结果将在广东省江门航道事务中心阳光事务平台公示。

九、其它说明

（一）采购单位对未成交原因均不做任何解释，也不退还报价资料。

（二）不论成交与否，报价单位编制报价文件的所有费用均由报价单位自行负责。

（三）成交单位在接到成交通知后七天内到新会航标与测绘所与采购单位签订项目采购合同，逾期按放弃成交处理。

附

粤标巡1108船上排检修项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船舶出入坞费用 |  |  |  |
| 1 | 入坞、出坞费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 日租 |  | 项 | 1 |
| 3 | 水电费、消防值班 |  | 项 | 1 |
| 二 | 驾驶部项目 |  |  |  |
| 1 | 船外壳水洗油2度漆（高压水洗、补灰打磨、油漆、窗户包边防护） | 1、金属面 机喷环氧富锌漆 防锈漆2遍 2、高压水洗、补灰打磨 | m2 | 250 |
| 2 | 全船画水线油船牌名 |  | 项 | 1 |
| 3 | 更换探照灯 | 1、照明器具拆除 2、其他灯具安装 3、探照灯（HT6124W/24V氙气 50W ，左右摆角≥300度/上下摆角≥75度 ） | 套 | 1 |
| 4 | 更换电笛 | 1、控制设备及低压电器拆除 按钮、电笛拆除 电笛 2、控制设备及低压电器安装 电笛安装 普通型 3、电笛(（24V，180W，配专用气泵） | 套 | 1 |
| 三 | 轮机部项目 |  |  |  |
| 1 | 左右尾轴拆检 | 1、左右尾轴拆检 | 套 | 2 |
| 2 | 左右尾轴更换油封（前后） | 1、左右尾轴更换油封（前后） | 套 | 4 |
| 3 | 更换尾轴机油（人工） | 1、更换尾轴机油（人工） | 项 | 1 |
| 4 | 车叶校正 | 1、车叶校正 | 个 | 2 |
| 5 | 更换活塞、连杆、轴瓦 | 1、两台主机更换活塞、连杆、轴瓦 | 台 | 2 |
| 6 | 更换进排气门阀 | 1、两台主机更换进排气门阀 | 个 | 2 |
| 7 | 更换进气、排气管 | 1、两台主机更换进气、排气管 | 套 | 2 |
| 8 | 更换气缸套、活塞环 | 1、两台主机更换气缸套、活塞环 | 套 | 2 |
| 9 | 更换增压器 | 1、两台主机更换增压器 | 个 | 2 |
| 10 | 更换齿轮泵 | 1、两台主机更换齿轮泵 | 套 | 2 |
| 11 | 更换全机水管、油管 | 1、两台主机更换全机水管、油管 | 套 | 2 |
| 12 | 更换全机油封、水封、胶圈 | 1、两台主机更换全机油封、水封、胶圈 | 套 | 2 |
| 13 | 主机波箱检修（波箱拆开吊出修理、更换摩擦片、更换机油、机油压气表） | 1、两台主机波箱检修（波箱拆开吊出修理、更换摩擦片、更换机油、机油压气表） | 台 | 2 |
| 14 | 主机高压油泵调校（包括更换损耗配件） | 1、两台主机高压油泵调校（包括更换损耗配件） | 台 | 2 |
| 15 | 更换两台主机监控仪 | 1、报警装置柜、箱及组件、元件 电源装置 2、主机监控仪 | 台 | 2 |
| 16 | 更换机舱水位探测装置 | 1、物位检测仪表 浮标(子)液位计 2、机舱水位探测装置 | 台 | 1 |
| 17 | 更换机舱所有海底门、沉沙箱、海水管 |  | 项 | 1 |
| 18 | 更换机舱甲板支撑木枋 | 1、更换机舱甲板支撑木枋 | 项 | 1 |
| 19 | 更换主辅机主电源开关 | 1、控制设备及低压电器安装 2、主辅机主电源开关 | 个 | 1 |
| 20 | 更换机舱通风电机 | 1、机舱板顶固定付机排烟管处已脱离，需重新固牢 | 台 | 2 |
| 21 | 机舱通风口更换成蘑菇头通风口 | 1、风口安装 2、蘑菇头通风口 | 个 | 2 |
| 22 | 封堵机舱甲板底部线孔口以及主梁补漏 | 1、封堵机舱甲板底部线孔口以及主梁补漏 | 项 | 1 |
| 23 | 主机、波箱尾轴校中心线 | 1、主机、波箱尾轴校中心线 | 套 | 2 |
| 四 | 服务项目 |  |  |  |
| 1 | 技术证明书 |  | 项 | 1 |
| 2 | 船舶检验换证服务 |  | 项 | 1 |